项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 信息化升级改造经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭泉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586700 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 484.4450 | 484.4450 |  | 311.600 |  | 10 |  | 64.32% |  | 6.43 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 484.4450 | 484.4450 |  | 311.600 |  | — |  | 64.32% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、对选民登记信息系统进行升级，满足新形势新要求下的信息采集和管理 二、搭建网络视频会议系统，完善代表履职平台功能、建立健全全市三级代表履职一体化服务体系 三、北京市人大预算联网监督服务系统国产化改造项目，实现预算联网监督系统的完全国产化替代 四、按照全国人大办公厅发布的《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》，预算联网监督系统应逐步形成横向联通、纵向贯通的预算联网监督网络 |  |  |  |  |  | 1、完成选民登记信息系统进行升级，有力支撑了区和乡镇人大换届选举工作，实现建设目标。 2、网络视频会议系统和预算联网监督系统两个系统的建设工作未开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 选民登记改造项目：完成应用软件开发、硬件及网络环境优化 网络视频会议系统建设：视频会议终端设备购置，网络视频通讯平台建设，政务云平台租赁 预算联网监督服务系统国产化改造项目：应用系统的再开发，IT基础软件的购置 预算联网监督服务系统建设项目（二期）：开发区级预算数据库、开发全市经济社会综合指标数据库、优化数据系统关联和分析功能 |  |  | 完成三个项目的建设任务 | 完成了选民等级改造的建设任务；网络视频会议系统和预算监督联网系统改造未开展 | 15 |  | 10 |  | 按照我市信息化建设的最新要求，对原项目申报书内容重新开展多轮研究，导致申报周期延长，未能在预算周期内开展采购和建设工作。下阶段，要规范机关项目申报程序，加强和市经信局的沟通。 |  |
|  |  | 质量指标 | 对相关信息升级改造事项进行验收，达到预期目的 |  |  | 达到预期指标 | 完成选民信息等级建设并通过验收 | 15 |  | 10 |  | 网络视频系统和预算监督联网系统建设未开展，下阶段，要规范机关项目申报程序，加强和市经信局的沟通。 |  |
|  |  | 时效指标 | 选民登记改造项目：按照工程进度完成50% 网络视频会议系统建设：按照工程进度完成50% 预算联网监督服务系统国产化改造项目：按照工程进度完成50% 预算联网监督服务系统建设项目（二期）：按照工程进度完成50% |  |  | 按时保质完成 | 完成选民信息等级建设全部工作 | 10 |  | 6 |  | 网络视频系统和预算监督联网系统建设未开展，下阶段，要规范机关项目申报程序，加强和市经信局的沟通。 |  |
|  |  | 成本指标 | 选民登记改造项目：本年项目成本控制在175万元 网络视频会议系统建设：本年项目成本控制在128.8万元 预算联网监督服务系统国产化改造项目：本年项目成本控制在83.7375万元 预算联网监督服务系统建设项目（二期）：本年项目成本控制在96.9075万元 |  |  | 不超过484.4450万 | 支付选民等级系统建设费用311.6万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 开展各项系统升级，满足新形势下的各项要求，更好服务机关、代表和社会公众 |  |  | 达到预期指标 | 选民登级信息系统较好的服务于区和乡镇人大代表换届工作 | 15 |  | 12 |  | 原计划开展的三项建设项目，因申报环节周期较长，未能在预算周期内开展。下阶段要规范机关项目申报程序，加强和市经信局的沟通，确保项目工作按期开展 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建立全市选民信息库和区和乡镇人大代表信息库 |  |  | 达到预期指标 | 建立和选民信息库和区和乡镇人大代表信息库 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市人大常委会 |  |  | 达到最后的预期目标 | 基本达成目标 | 10 |  | 8 |  | 继续做好系统建设，为机关提供信息化保障 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 77.43 |  |  |  |